ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)

"Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"

(наименование муниципальной программы)

За 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы

Таблица 1

| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 99 | -1 | -1 |  |
| Подрограмма 1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 99 | -1 | -1 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 99 | -1 | -1 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Чистая вода |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

|  | ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 55 479.03 | 5 345.84 | 9.64 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50 970.68 | 1 904.15 | 3.74 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4 508.35 | 3 441.69 | 76.34 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 16 105.37 | 15 837.98 | 98.34 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 574.22 | 6 453.97 | 98.17 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9 531.15 | 9 384.01 | 98.46 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 3 416.88 | 3 416.88 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 810.76 | 2 810.76 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6.12 | 6.12 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 55 479.03 | 5 345.84 | 9.64 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50 970.68 | 1 904.15 | 3.74 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4 508.35 | 3 441.69 | 76.34 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 16 105.37 | 15 837.98 | 98.34 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 574.22 | 6 453.97 | 98.17 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9 531.15 | 9 384.01 | 98.46 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 3 416.88 | 3 416.88 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 810.76 | 2 810.76 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6.12 | 6.12 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 55 479.03 | 5 345.84 | 9.64 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50 970.68 | 1 904.15 | 3.74 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4 508.35 | 3 441.69 | 76.34 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 16 105.37 | 15 837.98 | 98.34 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 574.22 | 6 453.97 | 98.17 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9 531.15 | 9 384.01 | 98.46 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 3 416.88 | 3 416.88 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 810.76 | 2 810.76 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6.12 | 6.12 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 825.60 | 3 825.56 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 825.60 | 3 825.56 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 328.18 | 328.19 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 328.18 | 328.19 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 956.16 | 955.11 | 99.89 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 956.16 | 955.11 | 99.89 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Администрация Гдовского района | всего | 756.90 | 743.48 | 98.23 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 756.90 | 743.48 | 98.23 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Администрация Гдовского района | всего | 849.07 | 843.01 | 99.29 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 849.07 | 843.01 | 99.29 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Финансовое управление Гдовского района | всего | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Финансовое управление Гдовского района | всего | 612.18 | 612.18 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6.06 | 6.06 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6.12 | 6.12 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | Финансовое управление Гдовского района | всего | 704.70 | 704.70 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 704.70 | 704.70 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.12 | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.13 | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 465.43 | 465.43 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 465.43 | 465.43 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.14 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.15 | Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | Администрация Гдовского района | всего | 49 263.68 | 300.00 | 0.61 |
|  |  |  | Областной бюджет | 49 263.68 | 300.00 | 0.61 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.16 | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | Администрация Гдовского района | всего | 39.60 | 12.20 | 30.81 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 39.60 | 12.20 | 30.81 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.17 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Гдовского района | всего | 1 019.78 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 019.78 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.18 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | Администрация Гдовского района | всего | 207.00 | 104.15 | 50.31 |
|  |  |  | Областной бюджет | 207.00 | 104.15 | 50.31 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.19 | Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 2 157.00 | 2 017.29 | 93.52 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 157.00 | 2 017.29 | 93.52 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.20 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 2 942.40 | 2 942.40 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 795.00 | 2 795.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 147.40 | 147.40 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.21 | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 631.60 | 505.00 | 79.96 |
|  |  |  | Областной бюджет | 600.00 | 479.75 | 79.96 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 31.60 | 25.25 | 79.91 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.22 | Капитальный ремонт наземного участка теплотрассы в п. Смуравьево Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.23 | Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР | Администрация Гдовского района | всего | 1 843.00 | 1 843.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 843.00 | 1 843.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.24 | Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 26.00 | 26.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 26.00 | 26.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.25 | Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 1 593.78 | 1 593.78 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 593.78 | 1 593.78 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.26 | Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 1 190.00 | 1 190.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 190.00 | 1 190.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.27 | Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 800.00 | 1 800.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 800.00 | 1 800.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.28 | Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево» | Администрация Гдовского района | всего | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.29 | Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 1 989.22 | 1 989.22 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 989.22 | 1 989.22 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Чистая вода | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 3 825,60 | 3 825.60 | Осуществление взносов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 328,20 | 328.20 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.3. | Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |  |  |  | Проведение экспертизы и обслуживания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.4. | Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 956,20 | 955.10 | Осуществление расходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.5. | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 0,00 | 0.00 | Улучшение качества водоснабжения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.6. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 03 |  | 0.00 | Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.6. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 03 | 756,90 | 743.50 | Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.7. | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 03 | 849,10 | 843.00 | Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.7. | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 03 |  | 0.00 | Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.8. | Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 300,00 | 300.00 | Ремонт воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2026 | 01 | 600,00 | 600.00 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 6,00 | 6.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 6,20 | 6.10 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 704,70 | 704.70 | Ликвидация очагов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 28.02.2021 - 31.12.2024 |  |  |  | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |  |
| 1.1.12. | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 |  |  |  | Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.13. | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 03 | 465,40 | 465.40 | Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 1 |  |
| 1.1.13. | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 03 | 465,40 | 465.40 | Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.14. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.12.2021 - 31.12.2024 |  |  |  | Проведение мероприятия в области жилищного хозяйства, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |  |
| 1.1.15. | Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 02 | 49 263,70 | 300.00 | Проведение реконструкции, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 03 | 39,60 | 12.20 | Возмещение выпадающих доходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,3 |  |
| 1.1.17. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2026 | 03 | 1 019,80 | 0.00 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.17. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.18. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | Администрация Гдовского района | 01.02.2023 - 31.12.2026 | 02 | 207,00 | 104.20 | Увековечение памяти погибших, да/нет | 1,00 | 0,5 |  |
| 1.1.19. | Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2024 | 03 | 2 157,00 | 2 017.30 | Выполнение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 02 | 2 795,00 | 2 795.00 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 147,30 | 147.40 |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 02 | 600,00 | 479.80 | Приобретение оборудования, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | 03 | 31,60 | 25.30 |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Капитальный ремонт наземного участка теплотрассы в п. Смуравьево Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 02 | 0,00 | 0.00 | Капитальный ремонт, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР | Администрация Гдовского района | 01.04.2024 - 31.12.2024 | 03 | 1 843,00 | 1 843.00 | Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.24. | Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 03 | 26,00 | 26.00 | Ремонт, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.25. | Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 03 | 1 593,80 | 1 593.80 | Проведение капитального ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.26. | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 02 | 0,00 | 0.00 | Приобретение оборудования и материалов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.26. | Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 190,00 | 1 190.00 | Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства | Финансовое управление Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 800,00 | 1 800.00 | решение вопросов местного значения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.28. | Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево» | Администрация Гдовского района | 01.11.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 500,00 | 1 500.00 | Приобретение дровокольной линии, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.29. | Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.12.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 989,20 | 1 989.20 | Капитальный ремонт, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |
| по состоянию на 31 декабря 2024 |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 8 915,5 | 75 001,3 | 24 600,9 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
|  | соисполнитель Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 4 798,1 | 16 105,3 | 15 838,1 |
|  | участник Финансовое управление Гдовского района | 1 689,4 | 3 416,9 | 3 416,9 |
| Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Всего | 8 915,5 | 75 001,3 | 24 600,9 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 4 798,1 | 16 105,3 | 15 838,1 |
|  | участник Финансовое управление Гдовского района | 1 689,4 | 3 416,9 | 3 416,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 2 428,0 | 55 479,1 | 5 345,9 |
| Мероприятие Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 200,0 | 756,9 | 743,5 |
| Мероприятие Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 740,0 | 849,1 | 843,0 |
| Мероприятие Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 49 263,7 | 300,0 |
| Мероприятие Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 14,0 | 39,6 | 12,2 |
| Мероприятие Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 267,0 | 1 019,8 | 0,0 |
| Мероприятие Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 207,0 | 207,0 | 104,2 |
| Мероприятие Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 1 843,0 | 1 843,0 |
| Мероприятие Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 4 798,1 | 16 105,3 | 15 838,1 |
| Мероприятие Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 26,0 | 26,0 |
| Мероприятие Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 1 593,8 | 1 593,8 |
| Мероприятие Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Мероприятие Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 2 157,0 | 2 017,3 |
| Мероприятие Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 2 942,3 | 2 942,4 |
| Мероприятие Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 631,6 | 505,1 |
| Мероприятие Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 3 001,0 | 3 825,6 | 3 825,6 |
| Мероприятие Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 500,0 | 328,2 | 328,2 |
| Мероприятие Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 300,1 | 956,2 | 955,1 |
| Мероприятие Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 297,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  | 1 989,2 | 1 989,2 |
| Мероприятие Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 700,0 | 465,4 | 465,4 |
| Основное мероприятие 1.3. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 689,4 | 3 416,9 | 3 416,9 |
| Мероприятие Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 306,1 | 612,2 | 612,2 |
| Мероприятие Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 783,3 | 704,7 | 704,7 |
| Мероприятие Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района |  | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Чистая вода | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |  |  |  |

| И.о. первого заместителя Главы Гдовского района | Е.Н. Мацесович «14» апреля 2025 года |
| --- | --- |