	
	







ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа) 
 "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"
 (наименование муниципальной программы)
За 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация Гдовского района 
(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)

















1. Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы 

Таблица 1
	ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 31.12.2024

	
	Наименование муниципальной программы Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"

	1
	Динамика отремонтированных воинских захоронений
	%
	100.00
	100 
	0 
	 0
	 

	2
	Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения
	%
	100.00
	 100
	 0
	 0
	 

	3
	Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям
	%
	100.00
	 99
	 -1
	 -1
	 

	Подрограмма 1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования

	1
	Динамика отремонтированных воинских захоронений
	%
	100.00
	 100
	 0
	 0
	 

	1
	Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения
	%
	100.00
	 100
	 0
	 0
	 

	1
	Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям
	%
	100.00
	 99
	 -1
	 -1
	 

	Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования

	1.1.1
	Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения
	%
	100
	 100
	 0
	 0
	 

	1.1.2
	Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям
	%
	100.00
	 99
	 -1
	-1 
	 

	Основное мероприятие 1.2. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	Основное мероприятие 1.3. Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

	Основное мероприятие 1.4. Чистая вода










Таблица 2

	
	ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
по состоянию на 31 декабря 2024

	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	
	
	
	
	Оценка расходов (согласно государственной программе)
	Фактические расходы на отчетную дату
	

	
	Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"
	Администрация Гдовского района
	всего
	55 479.03
	5 345.84
	9.64

	
	
	
	Областной бюджет
	50 970.68
	1 904.15
	3.74

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4 508.35
	3 441.69
	76.34

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	16 105.37
	15 837.98
	98.34

	
	
	
	Областной бюджет
	6 574.22
	6 453.97
	98.17

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	9 531.15
	9 384.01
	98.46

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	3 416.88
	3 416.88
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 810.76
	2 810.76
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	600.00
	600.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	6.12
	6.12
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.
	Подпрограмма Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	55 479.03
	5 345.84
	9.64

	
	
	
	Областной бюджет
	50 970.68
	1 904.15
	3.74

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4 508.35
	3 441.69
	76.34

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	16 105.37
	15 837.98
	98.34

	
	
	
	Областной бюджет
	6 574.22
	6 453.97
	98.17

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	9 531.15
	9 384.01
	98.46

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	3 416.88
	3 416.88
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 810.76
	2 810.76
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	600.00
	600.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	6.12
	6.12
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1
	Основное мероприятие Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	55 479.03
	5 345.84
	9.64

	
	
	
	Областной бюджет
	50 970.68
	1 904.15
	3.74

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4 508.35
	3 441.69
	76.34

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	16 105.37
	15 837.98
	98.34

	
	
	
	Областной бюджет
	6 574.22
	6 453.97
	98.17

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	9 531.15
	9 384.01
	98.46

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	3 416.88
	3 416.88
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 810.76
	2 810.76
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	600.00
	600.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	6.12
	6.12
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.1
	Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	3 825.60
	3 825.56
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3 825.60
	3 825.56
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.2
	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	328.18
	328.19
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	328.18
	328.19
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.3
	Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.4
	Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	956.16
	955.11
	99.89

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	956.16
	955.11
	99.89

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.5
	Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.6
	Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане
	Администрация Гдовского района
	всего
	756.90
	743.48
	98.23

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	756.90
	743.48
	98.23

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.7
	Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района
	Администрация Гдовского района
	всего
	849.07
	843.01
	99.29

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	849.07
	843.01
	99.29

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.8
	Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	300.00
	300.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	300.00
	300.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.9
	Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	612.18
	612.18
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	6.06
	6.06
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	600.00
	600.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	6.12
	6.12
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.10
	Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	704.70
	704.70
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	704.70
	704.70
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.11
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.12
	Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.13
	Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	465.43
	465.43
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	465.43
	465.43
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.14
	Мероприятия в области жилищного хозяйства 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.15
	Реконструкция очистных сооружений г.Гдов
	Администрация Гдовского района
	всего
	49 263.68
	300.00
	0.61

	
	
	
	Областной бюджет
	49 263.68
	300.00
	0.61

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.16
	Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан
	Администрация Гдовского района
	всего
	39.60
	12.20
	30.81

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	39.60
	12.20
	30.81

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.17
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 019.78
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 019.78
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.18
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества
	Администрация Гдовского района
	всего
	207.00
	104.15
	50.31

	
	
	
	Областной бюджет
	207.00
	104.15
	50.31

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.19
	Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос.  Смуравьево-2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	2 157.00
	2 017.29
	93.52

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	2 157.00
	2 017.29
	93.52

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.20
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	2 942.40
	2 942.40
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 795.00
	2 795.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	147.40
	147.40
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.21
	Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	631.60
	505.00
	79.96

	
	
	
	Областной бюджет
	600.00
	479.75
	79.96

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	31.60
	25.25
	79.91

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.22
	Капитальный ремонт наземного участка теплотрассы в п. Смуравьево Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.23
	Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 843.00
	1 843.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 843.00
	1 843.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.24
	Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	26.00
	26.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	26.00
	26.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.25
	Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	1 593.78
	1 593.78
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 593.78
	1 593.78
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.26
	Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	1 190.00
	1 190.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 190.00
	1 190.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.27
	Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства
	Финансовое управление Гдовского района
	всего
	1 800.00
	1 800.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 800.00
	1 800.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.28
	Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево»
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 500.00
	1 500.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 500.00
	1 500.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.29
	Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	1 989.22
	1 989.22
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 989.22
	1 989.22
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Основное мероприятие Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.1
	
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Основное мероприятие Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3.1
	
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4
	Основное мероприятие Чистая вода
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4.1
	
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00




Таблица 3

	ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024)

	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей
	Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей
	Наименование показателя мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на  год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования»
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования»
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	3 825,60
	3 825.60
	Осуществление взносов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	1.1.2.
	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	328,20
	328.20
	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.3.
	Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	 
	 
	 
	Проведение экспертизы и обслуживания, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.4.
	Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	956,20
	955.10
	Осуществление расходов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	1.1.5.
	Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	0,00
	0.00
	Улучшение качества водоснабжения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.6.
	Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2024
	03
	 
	0.00
	Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.6.
	Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2026
	03
	756,90
	743.50
	Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	1.1.7.
	Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2026
	03
	849,10
	843.00
	Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	1.1.7.
	Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2024
	03
	 
	0.00
	Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.8.
	Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков
	Финансовое управление Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	300,00
	300.00
	Ремонт воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.
	Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
	Финансовое управление Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2026
	01
	600,00
	600.00
	Обустройство и восстановление воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	6,00
	6.10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	6,20
	6.10
	 
	 
	 
	 

	1.1.10.
	Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского
	Финансовое управление Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	704,70
	704.70
	Ликвидация очагов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.11.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	28.02.2021 - 31.12.2024
	 
	 
	 
	Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	0,00
	0
	 

	1.1.12.
	Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	 
	 
	 
	Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.13.
	Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	03
	465,40
	465.40
	Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет
	0,00
	1
	 

	1.1.13.
	Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	03
	465,40
	465.40
	Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.14.
	Мероприятия в области жилищного хозяйства 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.12.2021 - 31.12.2024
	 
	 
	 
	Проведение мероприятия в области жилищного хозяйства, да=1/нет=0, да/нет
	0,00
	0
	 

	1.1.15.
	Реконструкция очистных сооружений г.Гдов
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	02
	49 263,70
	300.00
	Проведение реконструкции, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.16.
	Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2026
	03
	39,60
	12.20
	Возмещение выпадающих доходов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,3
	 

	1.1.17.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	Администрация Гдовского района
	01.05.2023 - 31.12.2026
	03
	1 019,80
	0.00
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.17.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	Финансовое управление Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.18.
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества
	Администрация Гдовского района
	01.02.2023 - 31.12.2026
	02
	207,00
	104.20
	Увековечение памяти погибших, да/нет
	1,00
	0,5
	 

	1.1.19.
	Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос.  Смуравьево-2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.08.2023 - 31.12.2024
	03
	2 157,00
	2 017.30
	Выполнение работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	1.1.20.
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.03.2024 - 31.12.2024
	02
	2 795,00
	2 795.00
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	147,30
	147.40
	 
	 
	 
	 

	1.1.21.
	Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.03.2024 - 31.12.2024
	02
	600,00
	479.80
	Приобретение оборудования, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	31,60
	25.30
	 
	 
	 
	 

	1.1.22.
	Капитальный ремонт наземного участка теплотрассы в п. Смуравьево Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.03.2024 - 31.12.2024
	02
	0,00
	0.00
	Капитальный ремонт, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.23.
	Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР
	Администрация Гдовского района
	01.04.2024 - 31.12.2024
	03
	1 843,00
	1 843.00
	Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.24.
	Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	03
	26,00
	26.00
	Ремонт, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.25.
	Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	03
	1 593,80
	1 593.80
	Проведение капитального ремонта, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.26.
	Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	02
	0,00
	0.00
	Приобретение оборудования и материалов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.1.26.
	Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	02
	1 190,00
	1 190.00
	Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.27.
	Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства
	Финансовое управление Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	02
	1 800,00
	1 800.00
	решение вопросов местного значения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.28.
	Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево»
	Администрация Гдовского района
	01.11.2024 - 31.12.2024
	02
	1 500,00
	1 500.00
	Приобретение дровокольной линии, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.29.
	Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.12.2024 - 31.12.2024
	02
	1 989,20
	1 989.20
	Капитальный ремонт, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.
	Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»
	 
	 
	 

	1.3.
	Основное мероприятие «Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ»
	 
	 
	 

	1.4.
	Основное мероприятие «Чистая вода»
	 
	 
	 



Таблица 4




	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа)

	по состоянию на  31 декабря 2024

	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители
	Расходы бюджета муниципального образования,
тыс. руб.

	
	
	план на 1 января отчетного года
	план на отчетную дату
	исполнение на отчетную дату

	Муниципальная программа 
Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"
	всего, в том числе:
	8 915,5
	75 001,3
	24 600,9

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	
	соисполнитель 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	4 798,1
	16 105,3
	15 838,1

	
	участник 
Финансовое управление Гдовского района
	1 689,4
	3 416,9
	3 416,9

	Подпрограмма 1. 
Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	Всего
	8 915,5
	75 001,3
	24 600,9

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	4 798,1
	16 105,3
	15 838,1

	
	участник 
Финансовое управление Гдовского района
	1 689,4
	3 416,9
	3 416,9

	Основное мероприятие  1.1. 
Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	2 428,0
	55 479,1
	5 345,9

	Мероприятие 
Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	200,0
	756,9
	743,5

	Мероприятие 
Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	740,0
	849,1
	843,0

	Мероприятие 
Реконструкция очистных сооружений г.Гдов
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	49 263,7
	300,0

	Мероприятие 
Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	14,0
	39,6
	12,2

	Мероприятие 
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	1 267,0
	1 019,8
	0,0

	Мероприятие 
Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	207,0
	207,0
	104,2

	Мероприятие 
Содержание незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны ФР
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	1 843,0
	1 843,0

	Мероприятие 
Приобретение дровокольной линии для механизации ручного труда МП «Смуравьево»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	1 500,0
	1 500,0

	Основное мероприятие  1.2. 
Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	4 798,1
	16 105,3
	15 838,1

	Мероприятие 
Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Никитина между домами 34-а и 34-б
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	26,0
	26,0

	Мероприятие 
Проведение капитального ремонта канализационно-насосной станции в г. Гдове
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	1 593,8
	1 593,8

	Мероприятие 
Оборудование места измерения массы твердых коммунальных отходов (весового контроля) на объекте захоронения отходов, расположенном вблизи дер. Брагино Гдовского района
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	1 190,0
	1 190,0

	Мероприятие 
Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос.  Смуравьево-2
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	2 157,0
	2 017,3

	Мероприятие 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Смуравьево Гдовского района
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	2 942,3
	2 942,4

	Мероприятие 
Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (котел КВР-0,5) Гдовский район
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	631,6
	505,1

	Мероприятие 
Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	3 001,0
	3 825,6
	3 825,6

	Мероприятие 
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	500,0
	328,2
	328,2

	Мероприятие 
Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	300,1
	956,2
	955,1

	Мероприятие 
Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	297,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 
Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения на перекрестке ул. Ленина с ул. Пограничной в г. Гдов
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	1 989,2
	1 989,2

	Мероприятие 
Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	700,0
	465,4
	465,4

	Основное мероприятие  1.3. 
Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования
	исполнитель основного мероприятия 
Финансовое управление Гдовского района
	1 689,4
	3 416,9
	3 416,9

	Мероприятие 
Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков
	исполнитель мероприятия  
Финансовое управление Гдовского района
	600,0
	300,0
	300,0

	Мероприятие 
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
	исполнитель мероприятия  
Финансовое управление Гдовского района
	306,1
	612,2
	612,2

	Мероприятие 
Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского
	исполнитель мероприятия  
Финансовое управление Гдовского района
	783,3
	704,7
	704,7

	[bookmark: _GoBack]Мероприятие 
Расходы, связанные с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства
	исполнитель мероприятия  
Финансовое управление Гдовского района
	 
	1 800,0
	1 800,0

	Основное мероприятие  1.4. 
Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.5. 
Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.6. 
Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.7. 
Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.8. 
Чистая вода
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	 
	 
	 





	           И.о. первого заместителя 
           Главы Гдовского района
 

	
Е.Н. Мацесович
«14» апреля 2025 года



